##### SMLOUVA O DÍLO

č. 2012/04/01/…..

Uzavřená podle obchodního zákoníku č.  513/1991 Sb., zejména podle §  536 a následujících.

I.

Smluvní strany

1.	statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem:			Klimkovická 28/55, Ostrava - Poruba

zastoupený:		Ing. Lumírem Palyzou, starostou MOb Poruba

oprávněný zástupce objednatele

ve věcech smluvních:      Ing. Petr Mihálik, místostarosta MOb Poruba

ve věcech technických:   Ing. Jan Cieslar, Jana Klečková, odbor technický a provozní

bankovní spojení:            Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:                        1649335379/0800

IČ:			00845451

DIČ:			CZ00845451

Tel.:			599 480 321

E-mail:			jkleckova@moporuba

dále jen „objednatel“

2.

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel jsou dále v této Smlouvě společně též označováni jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou uváděny v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět a místo plnění

- Zhotovitel se tímto zavazuje realizovat stavbu „Cyklistická stezka na území MOb Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole“ v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované společností VS projekt s r.o., se sídlem Na obvodu 45, 703 00 Ostrava -Vítkovice z června 2010, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1720/1, 1720/8, 1725, 1727/1, 1777, 1778/73, 1778/80, 1778/99 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava a pozemky parc.č. 2354/1 a 2327 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené výzvou nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV.

Doba provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce a provést dílo od 07/2012 nejpozději do  06/ 2013 (uchazeč uvede vlastní termín realizace – konkrétní datum).

- Staveniště bude zhotoviteli předáno na jeho výzvu. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán a bude tvořit součást stavebního deníku. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po předání a převzetí díla dle článku VII. této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla, v takovém případě má právo vyžadovat, aby objednatel na jeho výzvu převzal dílo v přiměřené lhůtě po skončení díla.

V.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	……………………. Kč

- Daň z přidané hodnoty bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění účinném v době plnění díla.

- Cena může být změněna pouze v případě, že

- objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla (vícepráce).                      O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo.

- objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Účtování změněné ceny díla je možné teprve po schválení příslušného dodatku smlouvy.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Smluvní strany se dohodly, že bude-li dílo dokončeno v roce 2012, bude vystavena faktura po řádném dokončení a předání díla dle článku VII. této smlouvy.

- V případě, že dílo bude dokončeno v roce 2013, sjednávají si smluvní strany v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dílčí plnění. Za těchto okolností vystaví zhotovitel k proplacení první fakturu za náklady skutečně vynaložené k datu 10.12.2011. Druhou závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví v roce 2013 po řádném dokončení a předání díla dle článku VII. této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvních stran.

- Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

- V případě, že zhotovitel vyúčtuje chybně práce, které provedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

- Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta začíná běžet opět dnem doručení nově vyhotovené faktury.

VI.

##### Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vzniká při jeho činnosti.

- Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy ČSN EN ISO řady 9000 a 14000 a ustanovení této smlouvy.

- Jestliže zhotovitel zjistí při provádění díla vady projektu, upozorní na tyto neprodleně objednatele zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele.

- Zhotovitel zpracuje do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy plán jakosti, který předá objednateli. Zhotovitel se zavazuje plnit plán jakosti podle systému řízení jakosti plnění (praxí a dodávek) podle této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí díla

- K předání a převzetí kompletního díla realizovaného v rozsahu a kvalitě dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 dny předem. Pro převzetí díla je zhotovitel povinen připravit protokol o předání a převzetí díla.

- Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zhodnocení úplnosti provedených prací od obou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokole o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které vznikly po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá, jestliže vznikly porušením jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VII. této smlouvy.

- Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě  7 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem.

IX.

##### Smluvní pokuty

- Za nesplnění termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla.

- Nebude-li daňový doklad uhrazen ve lhůtě splatnosti dle článku V. odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu až do jejího řádného odstranění. Smluvní pokuta se hradí za každý započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

- Zaplacení smluvní pokuty se nezapočítává za náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením zajišťované povinnosti.

X.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti účastníků, které nejsou touto smlouvou vysloveně upraveny, se řídí ustanoveními § 536 a násl. obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

- Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením                      č……………………………….

V Ostravě - Porubě dne ……………………….

Příloha č. 1: projektová dokumentace

Příloha č. 2: položkový rozpočet

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:

______________________________                       ______________________________

Ing. Petr Mihálik                                                                             zhotovitel

místostarosta MOb Poruba