Smlouva o dílo

č. 2013/04/01/0…

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Akce: Chodník u ZŠ a MŠ J.Šoupala

I.

Smluvní strany

# Objednatel:	Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou

k podpisu zmocněn Ing. Petr Mihálik, místostarosta

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor

Jan Škrobánek

### dále jen objednatel

Zhotovitel:

se sídlem

Zapsán v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

## II.

## Základní ustanovení

1.	Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, že tento závazkový vztah z něj vyplývající se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění.

2.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

III.

Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla „Chodník u MŠ a ZŠ J.Šoupala“ v Ostravě–Porubě v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou projektantem Ateliér 5, spol. s r.o., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v  plném rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu.uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Čas a místo plnění

1.	Zahájení prací: do pěti dnů od předání staveniště, nejpozději 	01.07.2013

Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla:	31.08.2013

2.	Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.

3.	Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

4.	Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Pokud se objednatel v daném termínu  nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel.

5.	Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

6.	Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

- Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy

- Předání předávacích protokolů podepsaných oběma účastníky

- Předání všech potřebných dokladů (předány při konečném předání díla) jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů

- záruční listy, zaučení obsluhy (pokud je potřeba)

- certifikáty, atesty, zkoušky, revize, měřící protokoly a vytyčovací protokoly

- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem (výkresová část ve formátu DWG a PDF ) – ve dvojím vyhotovení (ověřený geometrický plán v osmi vyhotoveních) v tištěné podobě a jednou v digitální podobě

7.	Místem provádění díla je pozemek parcelní číslo 3561/1 v k.ú. Poruba-sever, ostatní plocha na ulici J.Šoupala v Ostravě - Porubě.

### V.

## Cena plnění, platební podmínky

- Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši                               Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou také práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

- Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

- Cena může být změněna pouze v případě:

- objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

- objednatel omezí rozsah díla (méně práce). V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

o těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

6	Po dokončení díla a objednatelem podepsaného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací bude do 15 dnů zhotovitelem vystavena faktura dle zákona o DPH.

7	Okamžik předání a převzetí díla bez vad anedodělků se považuje ze smlouvy za DUZP.

8	Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

9	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

### VI.

Součinnost objednatele

- O předání staveniště, sepíší smluvní strany zápis do stavebního deníku, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace včetně platného stavebního povolení.

- Předání vyklizeného staveniště proběhne nejpozději 3. pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

- Požadavky na vodu a energie řeší zhotovitel ve vlastní režii v rámci zařízení staveniště.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1.	Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

2.	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

4.	Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

5.	K  předání a převzetí díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel  objednatele písemně 5 dní před dokončením díla do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

6.	Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel a zhotovitel tuto skutečnost potvrdí podpisem  zápisu a předání a převzetí stavby.

7.	Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

8.	Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí bez vad a nedodělků díla stavební deník

### VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku v délce 60 měsíců. Záruky na veškeré dodávky strojů, zařízení technologie a materiálu jsou svým rozsahem, předmětem a délkou záruční doby shodné se zárukami poskytovanými na tyto dodávky výrobcem, záruční doba trvá vždy nejméně 36 měsíců. Uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby ze strany objednatele.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

- Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

### IX.

### Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1  % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

- V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č……………… ze dne ……………..,  kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě - Porubě dne:	V Ostravě dne: