S M L O U V A   O   D Í L O

č. 2013/../../….

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

Akce : „ Výměna výtahu v domě 501/5, 501/6, 501/7, 501/10 a 501/11 na ul. U Oblouku, v domě 768/99 na ul. Opavské a v domě 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě-Porubě“

I.

Smluvní strany

Objednatel:	         statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČ: 00845451

DIČ : CZ00845451

zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou

k podpisu zmocněn Ing. Petr Stachura, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava

Číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Hana Hrbková

Telefon: 599 480 714, 606 044 878

dále jen objednatel

Zhotovitel:           ……………………………………

se sídlem ………………………………………………….

IČ : ……………………

DIČ : ……………………

Bankovní spojení: ………………………………………..

Číslo účtu : …………………………

zastoupen: ………………………………………………..

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:…………..

Telefon: ……………………………….

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět díla

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení stavby „Výměna výtahu v domě 501/5, 501/6, 501/7, 501/10 a 501/11 na ul. U Oblouku, v domě 768/99 na ul. Opavské a v domě 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě-Porubě“ včetně vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a      zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v  této smlouvě.

- Zhotovitel potvrzuje, že se  v úplnosti seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou      mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že      disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla        nezbytné.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednaný předmět plnění není plněním nemožným, a že      dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Čas a místo plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu:

- Vyhotovení projektové dokumentace	do ……………

- Demontáž, montáž výtahů, zkoušky,

předání a převzetí ukončeného díla		do ……………

Doba plnění může být prodloužena na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2.  Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

- Místem plnění je dům 501/5, 501/6, 501/7, 501/10 a 501/11 na ul. U Oblouku, dům 768/99 na ul. Opavské a dům 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě-Porubě, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba.

- Termíny sjednané v bodu 1. tohoto článku jsou podmíněny předáním místa provádění díla /staveniště/ zhotoviteli. Při nedodržení termínu pro předání místa provádění díla se termíny zhotovitelova plnění prodlužují o dobu prodlení s jeho předáním.

V.

Cena díla, platební podmínky

1.  Cena díla této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

bez  DPH  	…………………,- Kč

DPH 15 %     	   ……………….,- Kč

cena celkem	…………………,- Kč

Rozpis prací uvedený v příloze č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

- Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, bude uplatňován. Kód CZ-CPA 43.29.

- Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stane, neprodleně tuto informaci sdělí objednateli.

- Cena může být změněna pouze v případě :

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování     položkového rozpočtu a není-li to možné, tak jednotkových cen ÚRS Praha platných v době realizace těchto víceprací. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,

- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době   zpracování tohoto rozpočtu.

Fakturace dle zvýšené ceny díla bude možná po uzavření dodatku k této smlouvě.

- Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

- Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

9.  Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

10.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvních stran.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5 dnů před započetím prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně venkovní plochy pro stavbu zařízení staveniště v dohodnutém rozsahu, předání vyklizeného staveniště proběhne do 5 kalendářních  dnů  po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně místnost pro uskladnění materiálu a jako zázemí pro pracovníky a možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el.energie). Připojení na tato média, měření jejich spotřeby a úhradu  si zajistí zhotovitel sám na své náklady popř. bude cena dohodnuta při přejímce staveniště.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací.

VII.

Povinnost zhotovitele

- Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení     staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost,      střežení a protipožární opatření. Stavbou nebude ohrožena bezpečnost osob.

- Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.

- Zhotovitel vyzve minimálně 2 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a komunikacích, které používá při své činnosti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších úkonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesplnění závazku ani po písemném upozornění objednatele, je objednatel oprávněn zajistit tento pořádek na náklady zhotovitele, které budou zhotoviteli vyúčtovány při fakturaci díla tak, že objednatel započte výdaje, které vynaložil na zajištění pořádku na staveništi, proti pohledávce zhotovitele z fakturované částky.

- Jestli-že zhotovitel zjistí při provádění díla vady projektu, upozorní na tyto neprodleně objednatele zápisem do stavebního deníku. Není-li možno vady do 1 týdne ode dne zápisu odstranit, sjednají si smluvní strany termín odstranění  s tím, že po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.

- Před vlastním zahájením prací zhotovitel zajistí, aby nájemníci domu byli informováni o probíhající činnosti zhotovitele.

- Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a vyhotoví zápis.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku .. měsíců pokud v průběhu záruční lhůty bude prováděna servisní činnost výhradně autorizovaným servisem společnosti ……………….. . Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Zhotovitel bude provádět bezplatný servis po dobu 6 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V dalším průběhu záruční lhůty bude prováděna servisní činnost výhradně autorizovaným servisem společnosti ………………

- Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 10

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení – poštou, e-mailem, uvede konkrétně jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7

pracovních dnů. V případě havárie nastoupí zhotovitel nebo autorizovaný servis na  odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při realizaci díla nedodržením bezpečnostních předpisů.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a jeho součástí a na poruchy, způsobené neodborným zásahem, zásahem nepovolané osoby, provedením nedovolené manipulace v rozporu s pokyny k obsluze, či použitím jiných než originálních náhradních dílů ze strany objednatele, na zjevné vady, neuplatněné při předání díla. Práva z odpovědnosti za vady díla, které se projeví v záruční době, nelze uplatnit, nebude-li servis díla prováděn odbornou firmou.

IX.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu ukončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní                                                                            pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

2.  Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli     smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době,  je     zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou

vadu až do jejího odstranění.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit    objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

- Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že     byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o      celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5.  Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. ………………… ze dne ……………, kterým byla projednána uvedená zakázka zadaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě dne_________________

Za objednatele					Za zhotovitele:

____________________________			______________________________

………………………				……………………….

……………………					…………………………..